**Plan van aanpak**

****

****

Groep: giro 420

Doelstelling:  
De doelstellingen die wij voor dit project willen bereiken zijn dat er een applicatie komt die users uitslagen kan laten bepalen voor de komende wedstrijden. Deze wedstrijden worden eerst in een poule systeem gespeeld waarbij daarna aantal teams doorgaan naar een knock-out fase. Voordat deze wedstrijden gespeeld worden kunnen user inloggen in deze applicatie waarbij daarna de user de uitslagen kunnen bepalen voor alle wedstrijden.

# Planning:

Zie bijlage 1 MS project planning

# Projectgrenzen:

**Begin datum :** 01 April 2014  
  
**Eind datum:** 06 Mei 2014  
  
**Te laat starten:** Door het te laat starten met het documenteren en het beginnen van het project lopen wij veel informatie mis en komen we heel erg achter te lopen op die planning vanwege dit project maar 5 weken is moeten we vanaf het begin af aan hard werken  
 **Te laat eindigen:** Door het te laat eindigen met het project betekent dat we niet de juiste afspraken hebben gemaakt voor bepaalde problemen en dat de planning niet goed gevolgd is anders waren deze problemen niet gekomen  
  
**Budget:** Niet van toepassing  
 **Randvoorwaarden:** Verhindering of ziekte zo snel mogelijk doorgeven aan je groepje

# Producten:

* Plan van aanpak
* Prototype schermen
* Database
* Programma
* Acceptatie test

# Kwaliteit:

Wij voeren zelf controles uit voordat de Projectbegeleiders het gaan goedkeuren, hierdoor zorgen wij ervoor dat de kwaliteit die wij inleveren hoog is. Wij zorgen ervoor dat we hard aan het project werken. Als we iets niet afkrijgen op de dag zelf dan nemen wij het mee naar huis om het af te maken. Hierdoor zorgen wij ook voor de kwaliteit die nodig is bij dit product.

# Risico’s:

Afspraken en planning niet nakomen.  
Deadline niet gehaald.  
taken met te weinig kennis

# Logboek:

Zie bijlage Logboek